اطلعت على marketplace_plan.md وهو مختصر جدًا ويحتاج توسعة وهيكلة. هذه خطة احترافية للتنفيذ، مقسمة لمراحل واضحة ومهام عملية قابلة للمتابعة:

الأساسيات

هدف: إطلاق MVP للسوق يدعم الشراء، البائعين، الطلبات، والمراقبة.

بيئات: تطوير → Staging → إنتاج.

معايير: أمان، أداء، قابلية توسعة، مراقبة، وتجربة مستخدم ممتازة.

المرحلة 1: الحسابات والهوية

التسجيل وتسجيل الدخول: أكمل مع auth وواجهات routes/auth.js.

الأدوار: مشتري، بائع، مشرف؛ تحقق أذونات على جميع مسارات السوق.

الملفات: server.js, models/User.js, authController.js.

ميزات: استرجاع كلمة المرور، التحقق من البريد/الهاتف (لاحقًا)، صفحة دخول جاهزة.

المرحلة 2: الكتالوج والبحث

النماذج: Product.js, ProductVariant.js, ProductMedia.js, Vendor.js, Warehouse.js.

خدمات: productService.js, search/ وmarket-search-autocomplete.js.

واجهات: تصنيفات، فرز، تصفية (سعر/تقييم)، صفحات، صور.

مهام: أكمل واجهات /market/products للتصفية والفرز، اقتراحات البحث، وتحميل كسول للصور.

المرحلة 3: السلة والدفع

السلة: cartService.js, market-cart.js.

حالات: زائر → حساب، دمج السلة، تحديث الشارة، رسوم الشحن، الضرائب.

الدفع: واجهة مبدئية في payments.js؛ لاحقًا تكامل بوابة دفع (Stripe/Hyperpay).

واجهات: صفحة السلة، إتمام الطلب، التحقق من الإجمالي.

المرحلة 4: الطلبات والتنفيذ

الطلبات: Order.js, orderService.js.

سير العمل: جديد → قيد التجهيز → مشحون → مُسلّم؛ إرجاع/إلغاء.

إشعارات: بريد/رسائل للبائع والمشتري.

واجهات: my-orders.html, order-details.html.

المرحلة 5: بوابة البائع

الانضمام: seller-upgrade.html, موافقات المشرف في admin-seller-requests.html.

إدارة المنتجات: صفحات seller-products.html, sellerProducts.js.

مخزون: إدارة الكميات، مستودعات، أسعار.

الموثوقية: CredibilityScore.js مع تحديثات بحسب الأداء والالتزام.

المرحلة 6: لوحة المشرف

الموافقات: البائعين، المنتجات.

الإشراف: إزالة محتوى مخالف، إدارة التصنيفات.

التقارير: reportsTestDataGenerator.js, utils/reports*.

المرحلة 7: الواجهة وتجربة المستخدم

تخطيط مستوحى من Amazon:

هيدر بحث مع اختيار فئة، شريط جانبي للفلاتر، شبكات متجاوبة، بانر/تصنيفات.

ملفات: marketplace-index.html, components.css, marketplace.css.

إمكانية الوصول: RTL، تباين، تركيز، مفاتيح الاختصار.

المرحلة 8: الأداء والتخزين المؤقت

كاش: cache، كاش طبقة الخدمات، تخزين نتائج البحث مؤقتًا.

قاعدة البيانات: فهارس (search, sku, vendor, category)، تجميعات محسنة.

وسائط: CDN أو Object Storage، تصغير الصور، lazy loading.

المرحلة 9: الأمان والامتثال

التحقق: validation.js, sanitize مدخلات.

حدود: rate limiting، حماية /api من الإساءة.

سياسة: حذف البيانات، سياسات الاحتفاظ، سجلات مراقبة.

المرحلة 10: النشر والمراقبة

Compose: docker-compose.yml (محدث).

مراقبة: Prometheus/Grafana/Alertmanager، SLOات، لوحات جاهزة.

أسرار: .env و/أو Docker secrets، دليل تشغيل، إجراءات rollback.

اقتراح التنفيذ للأسبوعين القادمين

أيام 1-2: تثبيت الحسابات/الأدوار، إغلاق ثغرات الأذونات؛ إنهاء الكتالوج الأساسي والبحث.

أيام 3-4: السلة والطلب (MVP)، صفحات الطلبات؛ واجهة دفع مبدئية.

أيام 5-6: بوابة البائع، الموافقات؛ تحسين UI وفلترة متقدمة.

أيام 7-8: الأداء والفهارس، كاش الخدمات؛ ضبط سلوك الوسائط.

أيام 9-10: الأمان والامتثال؛ تحضير النشر، مراقبة، تنبيهات.

يوم 11: Staging اختبار شامل + إصلاحات.

يوم 12: إطلاق تدريجي Production + مراقبة.

هل تريدني أبدأ بتوسيع marketplace_plan.md بهذا الهيكل التفصيلي وتحديد مهام Jira/TODO لكل بند؟

High

API للفلاتر: دعم category, price_min, price_max, rating_min في /market/products.

Checkout: صفحة إتمام الطلب + دمج سلة الزائر + حساب الشحن/الضرائب.

Orders workflow: حالات الطلب + صفحات مرتبطة + إشعارات أساسية.

صلاحيات: إحكام الأذونات (buyer/seller/admin) عبر كل مسارات السوق.

Medium

Seller onboarding: مسار ترقية البائع + موافقات المشرف + إدارة المنتجات.

فهارس وأداء: فهارس Mongo، تحسين استعلامات البحث والتصنيفات.

UI وسائط: بطاقات منتجات غنية بالصور والتقييم، سلايدر عروض اليوم.

Low (بعد الإطلاق مباشرة)

Rate limiting، سجلات تدقيق، سياسات الامتثال.

نشر شامل عبر Compose + أسرار الإنتاج + rollback scripts.

إذا رغبت، أبدأ الآن بتوسيع marketplace_plan.md بتقسيم تفصيلي ومهام دقيقة (Acceptance Criteria) لكل بند، مع ترتيب زمني أسبوعي ودليل تحقق لكل مرحلة.